|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务类型 | 任务名称 | 任务简述 | 备注 |
| 文档任务 | 项目章程简洁化 | 将项目章程弄简洁 |  |
| 文档任务 | 细化WBS | 根据阶段来分任务，分出其中的主要和次要任务，并且每个阶段要有 | 主要在WBS表中记录并且落实到甘特图 |
| 技术任务 | 确定网站架构 | 研究DISCUZ!、wordpass等网站模板决定选择用什么网站架构来构建网站 | 技术性任务，DISCUZ!、wordpass仅仅是其中的两种，而且这两种是PHP，考虑我们小组没人写过PHP推荐再找基于JAVA的网站架构 |
| 技术任务 | 研究TOMCAT | 研究TOMCAT确定部署网站的服务器模式 |  |
| 技术任务 | 研究CMS平台 | 我也不知道这是干啥的，但和搭建网站有关 |  |
| 项目意见 | 询问山山组对于网站搭建的解决方法 | 不算任务吧，但对网站有问题的话可以去问一下山山组，感觉他们小组对这个比较了解 |  |
| 文档任务 | 精简并明确可行性报告 | 少点框架的东西，多一些实质内容，推荐大家补一下书本内容 | 可行性分析应该包括分析可能做出来吗，以及最终的结果没并且有根据项目需求来做约束条件 |
| 文档任务 | 可行性报告补充 | 加入对人员时间成本的管理 |  |
| 计划任务 | 针对技术任务做分配 | 明确选用的技术，分出谁学什么，谁做什么，做出具体的培训计划。总而言之就是完成人员分工，分工不仅包括技术还包括文档任务，人和事对应。 | 关键要有具体的分工，最好放入WBS中 |
| 文档任务 | 完善PPT | PPT要配合演讲的稿子，PPT要和文档对应，关键里程碑必须有PPT |  |
| 文档任务 | 根据老师意见升级UML | “4+1”的深入，并作出补充 |  |
| 技术任务 | 部署rational rose工具 | 部署并使用rational rose工具 |  |
| 文档任务 | 文档统一规格 | 明确文档的统一规格（最好做成文档），并包括LOGO制作 |  |
| 项目建议 | 所有人都要过一遍文档 | 所有的文件在审核前一天所有成员都得要阅读，确保第二天抽查能过 |  |
| 文档任务 | 小组会议必须出现在WBS、甘特图中 |  |  |
| 项目意见 | 完善甘特图 | 定义逻辑角色，深入学习甘特图，任务要细化时间、周安排、完善接口人员定义以及风险应对 | 网络图中也要有里程碑——关键节点，合理化人力资源，涉及风险、范围等子计划（结合任务的具体情况） |
| 配置任务 | 完善GIT | GIT中要有个人工作空间和个人空间、公共空间 | 可以请教脏楠组的GIT模式 |
| 文档任务 | 项目变更计划 | 如果项目修改了里程碑那就必须有项目变更计划 |  |
| 技术任务 | 了解GIT SOURCETREE | 一种第三方集成的可视化GIT客户端 | 不懂可以去问脏楠组 |