**项目章程**

**项目名称：**

软件工程教学辅助网站

**项目目的：**

如今有很多教学网站，但是专门针对一门新开的大学课程和一位专门的教师；又为学生之间提供交流平台的网站为数不多。这个网站作为一个开课的辅助工具，将有利于教师的教学和学生的学习；也为软件工程系列课程的成熟记录下足迹。

**项目执行时间：**

2016年9月21日——2017年1月21日

**项目发起者： 杨枨老师** 邮箱yangc@zucc.edu.cn

**侯宏伦老师**  邮箱 hhl@zucc.edu.cn

**项目经理： 余敬** 邮箱 31401314@stu.zucc.edu.cn

**项目干系人： 张伟鹏** 邮箱 31402203@stu.zucc.edu.cn

**丁磊** 邮箱 31401362@stu.zucc.edu.cn

**陈建伟** 邮箱 31401361@stu.zucc.edu.cn

**唐子煜** 邮箱 31401376@stu.zucc.edu.cn

**项目各阶段负责人：**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目阶段** | **负责人** |
| **收集资料，针对项目进行可行性分析** | **余敬** |
| **撰写项目总体计划，编写WBS** | **余敬** |
| **撰写需求工程计划** | **张伟鹏** |
| **撰写QA计划** | **唐子煜** |
| **撰写软件需求规格说明书** | **丁磊** |
| **撰写软件需求变更文档** | **陈建伟** |
| **撰写系统设计与实现计划** | **余敬** |
| **撰写软件概要设计说明** | **丁磊** |
| **撰写《测试计划》《安装部署计划》《培训计划》《系统维护计划》** | **余敬** |
| **网站功能实现** | **张伟鹏** |
| **撰写项目总结报告** | **余敬** |

**项目最终成果：**

文档：项目可行性报告，项目章程，项目总体计划，需求工程计划，QA计划，软件需求规格说明书，软件需求变更文档，系统设计与实现计划，软件概要设计说明，测试计划，安装部署计划，培训计划，系统维护计划，项目总结报告

网站：实现用户登录，课件下载，实现讨论版等功能

**项目授权：**

本项目由杨枨老师，侯宏伦老师发起，由杨枨老师对项目经理进行授权，并由杨枨老师和侯宏伦老师对本项目各个阶段进行验收评审。

**文件签署**：

本项目章程于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日由以下人员签字批准：

姓名： 职务：

签字：